國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告
一、計畫內容及預期效益：
(一)計畫內容：
1.緣起
「國定古蹟林本源園邸(花園)」是臺灣目前僅存保留最完整的園林建築，花園經過多次大小修繕，仍保有古典風貌。衡諸先前修復工程，皆因傳統建築修繕不易並受限於經費考量，僅針對損壞較嚴重部分進行修復，仍有多處汙損破壞並未適時列入，考量其餘尚未修復部分如不加以妥善處理，諸多問題將持續惡化，恐造成古蹟損壞，並使後續修復難度更加複雜。
目前林本源園邸(花園)仍是開放遊客參觀，因園區位於大眾交通便捷之地，國內外遊客慕名而來，且考量近年國旅風氣漸增，使入園參觀人數逐年遞增。園區自民國86年整體修繕後，既有服務設施等空間規劃已不符遊客需求，為利親子遊客造訪，本次欲新增親子、哺乳室等友善服務空間以提升服務品質。
除古蹟本體修繕、舊有設備汰換、全區動線及結構安全通盤檢討改善外，在不改變原有古蹟風貌下，增加必要性服務設施，以使民眾進入林本源園邸(花園)之際，不但能體驗古典原始風貌，更能感受到現代設備之便利及舒適，以提升入園民眾及外賓整體感受。
2.計畫目標
本計畫目標將集合建築、文化資產專家與經營管理團隊等相關資源，針對建築本身特性與現況損壞情形進行改善修復，並透過原有建材分析運用，使原有材料結合現代科技，提升文化資產保存與管理維護便利性說明如下：
(1)展現國定古蹟原有風貌，保護文化資產。
(2)國定古蹟修復，以維護建物安全及遊客參觀。
(3)注入創新觀點有利於文化藝術之保存，形塑政府重視文化的展現。
(4)本案修復包含園邸內建物修復4處、附屬建物12處、水池改善及修繕4處、全區景觀植栽梳枝移植、新建設施及空間重新規劃使用6處。
(5)計畫於109年完成修復工程規劃設計，預計於110年第3季發包並辦理修復工程，預定於112年完工。
(二)預期效益：
1.形塑古蹟及傳統園林文化，推動終身學習教育
「國定古蹟林本源園邸(花園)」為臺灣現存最大及最完整的傳統園林建築群，是當時社會經濟狀況、文化發展與建築藝術之展現之處，修復後以古蹟及花園的實體參觀為主，並得以作為研究臺灣園林建築與傳統建築的重要資料。
2.依循建築原有格局與外觀，延續空間使用經驗
林家花園其建築配置、格局、形式與外觀具有特殊性，修復原則為保持原有建築格局與外觀，以延續過去的空間使用氛圍，保有並傳承其特殊的空間使用經驗，成為古建築庭園最佳的古今對照。
3發揮原有空間的特性，強化室內外空間之使用效益
有別於一般大型文化場館有寬敞及活動式的展示空間，「國定古蹟林本源園邸(花園)」的室內空間規模為中、小型之館舍，活動亦偏重於中、小型展示活動，策展主題與展示內容亦配合空間尺度且不損害古蹟，並運用原有空間加以發揮，如：攝影展、小型花卉展等，形塑板橋乃至於新北市重要的文化景點。
4.開放商業活動進入，提供經營管理支援。
古蹟修復後之再利用涉及營運經費與維護技術，其經營管理可配合納入觀光、文化發展或適度商業活動，以尋求經費上的支持，現況「國定古蹟林本源園邸(花園)」已引進文創商店，並持續增加收益，在此基礎下期望可達到更高的經濟效益。
古蹟建築最大價值部分並非個別的建築體本身，而是連結各建築群之間或與周遭環境的空間關係，或是該地點發生的事件本身。保存不僅是定點或形式的保存，而是整體歷史環境的動態保存，更重要的是古蹟建築與人之間關係的結合，呈現地方文化的多樣性。
二、計畫投入總經費：
本計畫於109-112年執行，計畫總經費為1億3,002萬5,000元，包括修復工程費約1億2,038萬3,000元、工程監造費約380萬元、工作報告書費314萬7,000元、其他費用（含工管費、空汙費）269萬5,000元。
三、選擇方案及替代方案之成本效益分析：
本案於民國74年8月19日指定為古蹟，是臺灣目前僅存保留最完整的園林建築，該計畫區域為古蹟保護區，希望透過修復工程的完成，可讓民眾一覽傳統園林風貌，獲得更好的遊園體驗。
(一)選擇方案：
本計畫於109年經中央(文化部)審查同意通過規劃設計，若未能及時進行修復，古蹟本體恐因年久失修損毀嚴重，不僅增加修復難度，也因工法精細與原物料取得等困難，而影響工程期程與經費，故本府積極向中央申請經費補助，以儘速推動修復作業。
(二)替代方案：
本案修復計畫無法獲得中央經費補助，勢必向市府爭取年度編列經費預算，辦理古蹟修復作業。為使本計畫順利推動，不影響工程期程與經費，向中央爭取經費補助較能順利推動修復作業。若以替代方案向府方爭取編列預算，則受限於年度匡列預算經費額度，不利於本計畫辦理，故本計畫以選擇方案較優。
四、財源籌措及資金運用情形：
(一)財源籌措：
本案總計畫經費約1億3,002萬5,000元，於109年編列市款1,250萬元，110編列市款750萬元，已獲中央核定補助經費7,151萬3,750元(補助比例55%)，餘不足款編列於111年及112年市款項下
(二)資金運用：
1.修復工程經費1億2,038萬3,000元。
2.工程監造費380萬元。
3.工作報告書費314萬7,000元。
4.其他費用269萬5,000元(含空汙費、工管費)。
5.總計畫經費1億3,002萬5,000元。